## Slide 1: 2DGP 2차 프로젝트 발표
2024182016 배수빈

## Slide 2: 개발 계획 대비 현재 진행 상황 (평균 47.5%)
주차 | 계획 | 진행률
1주차 | 계획 : 깃 저장소 생성, Sprite sheet 정리, 기획 문서 만들기(기본 능력치, 레벨 디자인) | 100%
 | 결과 : 깃 저장소 생성, Sprite sheet 정리기획 문서 만들기(기본 능력치, 레벨 디자인) -> sprite sheet 정리 했으나 커밋하지 않음 | 
2주차 | 계획 : 기본 구조 작성 (Object의 Class, 기본 변수, 함수 생성), 게임 키 설정 | 0%
 | 결과 : x | 
3주차 | 계획 : 메인 시작 화면 제작, 타일셋 배치하여 맵 화면에 출력 | 0%
 | 결과 : x | 
4주차 | 계획 : 캐릭터와 몬스터 맵에 출력, 각 캐릭터 별 move, attack, skill 등 처리. | 90%
 | 결과 :기본 구조 작성 (Object의 Class, 기본 변수, 함수 생성), 게임 키 설정, 메인 시작 화면 제작, 타일 배치하여 맵 화면에 출력, 캐릭터만 맵에 출력, 캐릭터의 move, attack 처리, 몬스터의 py와 class 생성 -> 몬스터 맵에 출력, 캐릭터의 skill 구현되지 않음 | 

## Slide 3
1차 계획 대비 변경된 내용
맵을 여러 개 만들어 문으로 연결하려고 했으나 기존 계획과 달라져 맵을 한 개로 크게 생성.
캐릭터의 움직임에 따른 카메라 이동 추가할 예정.